附件

— 6 —

灵丘县2023年统筹整合使用财政涉农资金计划表

| 项目 类别 | 项目名称及主要建设任务 | 项目实施 地点 | 统筹整合资金 （万元） | 资金 来源 | 进度计划 | 补助 标准 | 绩效目标 | 责任 单位 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产业发展 | 高标准农田建设项目：新建高标准农田1万亩，高效节水0.5万亩。 | 东河南镇、武灵镇 | 474 | 省级 | 2023年4月至2023年10月 | 1500元/亩 | 新增高标准农业建设面积1万亩;粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度丘陵山区≥90%;耕地质量明显提升，水资源利用率逐步提升、农业种植结构进一步优化，受益群众满意度≥95%。 | 农业农村局 | 杜志栋 |  |
|  | 灵丘县果业提质增效项目：在落水河乡乐陶山村开展西梅嫁接。 | 乐淘山村 | 30 | 市级 | 2023年7月至2023年12月 | 无 | 提升西梅产量和质量，带动果农增收。 |  |  |  |
|  | 灵丘县有机旱作膜下滴灌项目：建设1万亩（以玉米套种大豆、麒麟西瓜为主）以膜下滴灌为主、结合全膜双垄沟播、水肥一体化等有机旱作集成技术高产田,促进粮食增产提质。 | 灵丘县 | 80 | 市级 | 2023年7月至2023年12月 | 无 | 促进粮食增产提质，带动农民增加收入。 |  |  |  |
|  | 灵丘县大豆玉米带状复全种植项目：建设大豆玉米带状复合种植2万亩 | 灵丘县 | 200 | 市级 | 2023年7月至2023年12月 | 无 | 促进粮食增产提质，带动农民增加收入。 |  |  |  |
|  | 灵丘县2023年黄花示范种植项目：5个乡镇栽植黄花2000亩及配套灌溉设施等。 | 灵丘县 | 552 | 省级 | 2023年5月至2023年11月 | 无 | 流转土地流转，增加村民财产性收入；带动当地劳动力参与田间管理，增加务工收入；通过示范带动引导村民种植增收。 |  |  |  |
|  | 特色产业奖补项目：对2023年在灵丘从事冷鲜库建设、渔业养殖、畜牧业养殖、设施蔬菜大棚建设、农产品加工、绿色农产品、有机农产品认证等进行奖补。 | 灵丘县 | 400 | 中央 | 2023年7月至2023年11月 | 无 | 以“先产后补”的方式对从事农业经营活动的家庭农场、农民专业合作社、农业龙头企业、村股份经济合作社等进行奖补，壮大特色产业规模。 |  |  |  |
| 产业发展 — 7 — | 灵丘县2023年有机旱作农业示范基地：建设有机旱作农业示范基地5000亩；购置有机肥2500吨。 | 各乡镇 | 400 | 中央 | 2023年4月至2023年11月 | 无 | 一是引导带动农户发展有机（旱作）农业；二是吸纳农村劳动力稳定就业。 | 农业农村局 | 杜志栋 |  |
|  | 平型关畜产品加工一体化项目配套附属设施工程：储存车间及配套工作间。 | 武灵镇 南环路 | 1000 | 中央 | 2023年4月至2023年11月 | 无 | 一是通过培训，增加就业人群；二是通过固定资产出租收益，继续发展乡村振兴产业，扩大受益面。 |  |  |  |
|  | 大豆玉米复合带状种植专用机械装备补贴项目：补贴大豆玉米复合带状种植专用机械装备6台以上。 | 灵丘县 | 15 | 省级 | 2023年4月至2023年12月 | 不高于购机价格50% | 提升农业机械装备水平，促进农业机械化的发展，提高农业生产效率和生产质量，实现农业增效、农民增收。 | 农机中心 | 高 崧 |  |
|  | 灵丘县智慧农机社会化服务建设项目 | 灵丘县 | 10 | 市级 | 2023年7月至2023年12月 | 无 | 补贴农业机械杂粮收割机1台，减轻农民负担，带动村民务工就业，增加收入。 |  |  |  |
|  | 灵丘县农村磨坊油坊升级改造建设项目 | 灵丘县 | 10 | 市级 | 2023年7月至2023年12月 | 无 | 补贴农村油磨坊加工机械设备，促进食用油作坊的发展，带动村民务工就业，增加收入。 |  |  |  |
|  | 灵丘县粮食作物干燥技术示范项目 | 灵丘县 | 60 | 市级 | 2023年7月至2023年12月 | 无 | 补贴粮食烘干机械设备，带动村民务工就业，增加收入。 |  |  |  |
|  | 灵丘县农业机械购置补贴项目 | 灵丘县 | 90 | 市级 | 2023年7月至2023年12月 | 无 | 对购置农业机械的农民给予补贴，带动农民务工就业，增加收入。 |  |  |  |
|  | 灵丘县建设区域性农机维修中心项目 | 灵丘县 | 10 | 市级 | 2023年7月至2023年12月 | 无 | 农机维修点设备建设，促进农机的发展，带动农民务工就业，增加收入 |  |  |  |
|  | 特优产业畜牧转型及动物防疫项目:支持2个生猪场标准化建设；支持4个肉牛场标准化建设；动物检疫报检点公示牌、出证设备、消毒设备、网络传输费用等相关事宜。 | 落水河乡、东河南镇、赵北乡、武灵镇 | 187 | 省级 | 2023年4月至2023年12月 | 无 | 完成2个生猪场、4个肉牛场标准化建设；动物检疫报检点11个，提高畜牧养殖水平，带动养殖农户增产增收。 | 畜牧兽医 服务中心 | 张立军 |  |
| — 8 — 产业发展 | 灵丘青背山羊扩繁场建设项目：灵丘青背山羊扩繁基地建设。 | 灵丘县 | 30 | 市级 | 2023年7月至2023年12月 | 无 | 保护灵丘青背山羊遗传资源，在养殖中带动脱贫户务工就业，增加脱贫户收入。 | 畜牧兽医 服务中心 | 张立军 |  |
|  | 灵丘县雁门关农牧交错带示范区畜牧业高质量发展项目：支持4个肉牛养殖场、2个肉羊养殖场、3个生猪养殖场、1个蛋鸡养殖场标准化建设；支持1个肉牛屠宰场建设；完成5个畜禽养殖场粪污治理建设；完成2022年8820头生猪期货价格保险；提升县级动物疫病防控实验室；完成国家、省、市畜产品质量安全监测任务32个。 | 灵丘县 | 421.5 | 市级 | 2023年7月至2023年12月 | 无 | 促进畜牧业的健康长远发展，带动村民务工就业，增加农民收入。 |  |  |  |
|  | 粮油绿色增产增效项目:建设胡麻绿色增产增效示范片1000亩。 | 柳科乡塔地村 | 20 | 省级 | 2023年4月至2023年11月 | 200元/亩 | 建设绿色增产增效示范片胡麻种植1000亩,带动农民增收。 | 现代农业 发展中心 | 刘文光 |  |
|  | 建设马铃薯原种基地项目：建设马铃薯原种繁育基地500亩。 | 东河南镇银厂村 | 25 | 省级 | 2023年4月至2023年11月 | 500元/亩 | 建设马铃薯原种繁育基地500亩，提高马铃薯产量，带动农民增收。 |  |  |  |
|  | 稻蟹生态综合种养示范基地建设项目：区域道路和进排水系统改造，购置防逃设施、水质监测设施设备等。 | 上寨镇下寨南村 | 16 | 省级 | 2023年3月至2023年12月 | 800.0元/亩 | 建设稻蟹生态综合种养示范基地200亩，促进新农业发展，带动农户增收。 |  |  |  |
|  | 有机旱作农业生产基地项目：建设20000亩高粱有机旱作生产基地。 | 灵丘县 | 300 | 省级 | 2023年4月至2023年11月 | 150.0元/亩 | 建设20000亩高粱有机旱作生产基地，增进高粱产值，带动农户增收。 |  |  |  |
|  | 中药材基地建设项目：建设中药材（药茶）标准化示范基地4000亩。 | 赵北乡等6乡镇 | 240 | 省级 | 2023年4月至2023年12月 | 600.0元/亩 | 建设中药材（药茶）标准化示范基地4000亩，促进中药材产业发展，带动农民增收。 |  |  |  |
| 产业发展 — 9 — | 灵丘杂粮良种繁育基地建设项目：开展杂粮良种繁育基地建设。 | 灵丘县 | 30 | 市级 | 2023年7月至2023年12月 | 无 | 促进小杂粮产量，带动村民增加收入。 | 现代农业 发展中心 | 刘文光 |  |
|  | 灵丘县苦荞标准化基地建设项目：在柳科乡塔地村建设标准化示范基地、苦荞加工研发、产品包装设计、品牌宣传、展览展示等。 | 灵丘县 | 100 | 市级 | 2023年7月至2023年12月 | 无 | 促进苦荞产业发展，带动村民务工就业，增加收入。 |  |  |  |
|  | 家庭农场主体培育示范项目. | 灵丘县 | 80 | 省级 | 2023年4月至2023年12月 | 无 | 完善政策体系，加强培训，规范运营管理，提高经济效益，推动家庭农场高质量发展。 | 农村改革与经济事务中心 | 李继武 |  |
|  | 产业配套：建污水处理站一座。 | 灵丘县农业科技园区 | 60 | 县级 | 2023年7月至2023年11月 | 无 | 可提升区域投资环境，使工业企业不会再因污水排放和污染物总量控制而制约发展，同时污水处理站还可解决4个以上工作岗位。 |  |  |  |
|  | 产业配套：喷油喷粉生产线设备一套，半自动化包装机一套 | 灵丘县农业科技园区 | 36 | 县级 | 2023年7月至2023年11月 | 无 | 年生产加工杂粮300吨，产值600万元，增加利税50万元，带动就业10人以上。 |  |  |  |
|  | 下关乡有机无筋大白菜种植基地建设项目：流转（平整）改良土地50亩，建设蔬菜种植大棚，配套建设储藏冷库1座，以及其他有关配套生产设备。 | 下关村 | 500 | 中央 | 2023年4月至2023年11月 | 无 | 项目可带动30多个农户参与务工增收，村集体每年能够增加收入约10万元。 | 下关乡 人民政府 | 周 祥 |  |
|  | 落水河智慧肉牛养殖项目（二期）：配套安装智慧化管理系统，牲畜粪便处理装置（干湿分离），机械设备。 | 落水河村 | 1000 | 中央 | 2023年4月至2023年11月 | 无 | 一是吸纳低收入人群就业；二是优先为脱贫户供应优质农家肥，保证粮食增收。 | 落水河乡 人民政府 农业农村局 | 宋雁梅 杜志栋 |  |
|  | 落水河乡招柏村良种羊育肥养殖场提升项目：建饲料库，购置机械设备，维修道路。 | 招柏村 | 100 | 中央 | 2023年4月至2023年11月 | 无 | 本项目的实施将在当地形成“领头羊”效应，可以带动当地养殖技术和疫病防治技术的进步，直接推动当地养殖业和饲料草种植加工产业的繁荣。另一方面随着项目的发展壮大，势必带来更大的用工需求，有利于当地村民就近就业增收。 |  |  |  |
| — 10 — 产业发展 | 落水河乡南庄村乡村振兴示范村项目：发展旅游产业，道路两侧、沿街院墙、院门及窗户的改造，建设休闲茶吧、烧烤营地、公共摆摊贩卖区，发展庭院经济、餐饮民宿改造。 | 南庄村 | 750 | 省級500 市级250 | 2023年7月至2023年11月 | 无 | 项目建成后能改善生态环境，依靠优越资源吸引更多客源来此旅游；从工程建设开始带动村民参与务工增收，后期建成后优先本村村民承包经营，并可以带动其他村民自主参与发展，充分调动村民发展积极性，使村民物质文明和精神文明全面提升。 | 落水河乡 人民政府 | 宋雁梅 |  |
|  | 赵北乡上红峪花沟青背山羊示范基地项目：新建标准化落粪沟圈舍5栋，羊栏、羊床，自动供水饮水装置，羊槽220米，购建刮粪装置5套，平整场地搬运土方1500立方，砌石坝700立方，硬化道路1500平米。 | 上红峪村 | 100 | 中央 | 2023年4月至2023年11月 | 无 | 带动老百姓就近务工就业，收购附近种植区玉米.秸秆等农产品促进老百姓增收。 | 赵北乡 人民政府 农业农村局 | 许鸣超 杜志栋 |  |
|  | 赵北乡赵北村新建食用菌产业基地项目：在王成庄村新建食用菌大棚4个，购置菌棒架，硬化路面，铺设管路，安装监控设备。 | 王成庄村 | 220 | 中央120 市级100 | 2023年7月至2023年11月 | 无 | 通过租赁方式取得收益，同时用工优先雇佣本村脱贫户、监测户，增加脱贫户和监测户收入。 |  |  |  |
|  | 石家田乡焦庄村新建高标准农田项目：新造耕地80亩，垫种植土18000立方米。 | 焦庄村 | 40 | 市级 | 2023年8月至2023年10月 | 无 | 安排脱贫户参加务工，增加工资性收入 | 石家田乡 人民政府 | 王 强 |  |
|  | 石家田乡东张庄村养羊项目：购买3000只山羊架子羊、1000只绵羊架子羊，以及购买饲料。 | 东张庄村 | 200 | 中央 | 2023年4月至2023年11月 | 无 | 带动8人在养殖场务工，月增加收入2000元。 | 石家田乡 人民政府 农业农村局 | 王 强 杜志栋 |  |
|  | 石家田乡义泉岭村毛健茶加工配套项目：毛健茶加工包装、冷藏保鲜设备。 | 义泉岭村 | 100 | 中央 | 2023年4月至2023年11月 | 无 | 带动10人进行分拣、包装等工作，月增加收入1500元。 |  |  |  |
|  | 武灵镇沙嘴村蜜薯深加工车间建设项目：建设蜜薯深加工车间600平方米，购置安装分拣蜜薯深加工流水线，配套基础设施。 | 沙嘴村 | 200 | 中央 | 2023年4月至2023年11月 | 无 | 建厂期间及运行后优先为脱贫户、监测户提供就业岗位。 | 武灵镇 人民政府 农业农村局 | 邢喆翀 杜志栋 |  |
| 产业发展 — 11 — | 白崖台村平型关有机特色鲜粮加工车间建设项目：新建加工及仓储车间330平米，购置杂粮加工流水设备及配套设备各一套。 | 白崖台村 | 100 | 中央 | 2023年4月至2023年11月 | 无 | 按照“统一经营管理，壮大集体经济，风险与利益共担”的原则，覆盖白崖台村全体农户，实现全村人人受益，户户增收。 | 白崖台乡 人民政府 农业农村局 | 刘白鹭杜志栋 |  |
|  | 东河南镇有机农业产业帮扶基地：1、流转土地45亩，新建新型日光温室3栋；2、新建蓄水池1座及相关配套设备；3、沥青混凝土硬化基地产业路875米，配套护路坝及路灯21盏；4、中国农业大学“高校科技成果转化基地”配套设施. | 三合地村 | 300 | 省级 | 2023年5月至2023年11月 | 无 | 带动本村劳动力参与工程建设，增加务工收入；建成的日光温室分配给村集体经济较弱的村，通过出租方式增加集体收入；通过配套园区基础设施，扩大日光温室规模，发挥园区产业示范作用，带动周边村庄村民发展有机蔬菜，增加经营性收入。 | 东河南镇 人民政府 | 王 茂 |  |
|  | 东河南镇蔡家峪村有机水稻基地配套设施项目：购置水田拖拉机3台，打浆机4台，插秧机1台，运输车2台，新建机械库300㎡，整理300亩水稻作业田埂。 | 蔡家峪村 | 140 | 中央 | 2023年8月至2023年11月 | 无 | 项目建设形成的资产和设备归村集体所有，通过整体打包出租给基地运营企业，租金用于壮大蔡家峪村的集体经济，助力村级公益事业发展，同时可以给周边村庄的水稻种植户提供低价的农机社会化服务，带动村民增加耕地的财产性收入。 |  |  |  |
|  | 东河南镇田脊梁有机旱作农业农耕文化体验园项目：1、新建30亩有机种植示范园，分区建设亲子农事体验田、有机旱作农业技术推广示范田，配套传统农耕工具和生产资料等；2、搭建可视农业平台、科普示范和粮食安全宣传教育平台；3、新建有机肥收集制作及推广区。 | 清泥涧村 | 100 | 中央 | 2023年4月至2023年11月 | 无 | 流转土地30亩，带动增加经营性收入10万元。通过项目实施，可以强化与中国农业大学农学院院企合作机制，有利于高校科研成果实地转化为生产力，给村民推广有机旱作农业技术，带动有机农业产业发展。 | 东河南镇 人民政府 文旅局 | 王 茂 白 璐 |  |
| — 12 — 产业发展 | 上寨镇上寨村青背山羊扩繁项目：选购青背山羊80只，其中公羊2只。进行扩繁养殖，带动脱贫户发展庭院经济。 | 上寨村 | 20 | 市级 | 2023年8月至2023年10月 | 无 | 带动3户脱贫户发展庭院经济，每户年增加收入5000元。增加村集体经营性收入1.2万元。 | 上寨镇 人民政府 | 刘根虎 |  |
|  | 上寨镇庄子沟村生态旅游建设项目：民宿完善配套。 | 庄子沟村 | 30 | 市级 | 2023年8月至2023年12月 | 无 | 项目完成后可实现村集体当年增收1.8万元，同时提供6个就业岗位，优先雇佣脱贫户、监测户务工。 |  |  |  |
|  | 上寨镇口头村五味子基地提升项目：新建25方蓄水池1座，配套水管、电路等设施。 | 口头村 | 27 | 市级 | 2023年8月至2023年10月 | 无 | 可增加集体收入1.5万元；可提供劳务岗位20人；农户通过务工增加收入。 |  |  |  |
|  | 上寨镇石矾村红色旅游配套项目：完善石矾村晋察冀纪念广场周边配套设施及359旅旧址修复工程。 | 石矾村 | 300 | 中央 | 2023年4月至2023年11月 | 无 | 实施单位扩大用工数量，规范用工方式，积极吸纳石矾村及周边劳动力就业，稳定增加村劳动力工资性收入。 | 上寨镇 人民政府 文旅局 | 刘根虎白 璐 |  |
|  | 红石塄乡车河菜园地建设项目：新造、改良土地6亩，种植有机蔬菜6亩。 | 下车河村 | 20 | 市级 | 2023年8月至2023年12月 | 无 | 带动本村劳动力参与工程建设，增加务工收入；项目建成后，通过有机蔬菜销售，带动农户增加收入。 | 红石塄乡 人民政府 | 王志伟 |  |
|  | 红石塄乡下北泉水产产业配套项目：渔塘清理、安装围栏防逃墙250米、购置鱼苗等。 | 下北泉村 | 20 | 市级 | 2023年8月至2023年12月 | 无 | 通过合作经营增加集体收入，提供就业岗位。 |  |  |  |
|  | 红石塄乡北泉水产养殖帮扶基地项目：1、渔塘建设20亩； 2、养鱼跑道（槽）建设8条及配套设施； 3、生物浮床敷设等其它设施配套。 | 下北泉村 | 300 | 省级 | 2023年5月至2023年11月 | 无 | 带动本村劳动力参与工程建设，增加务工收入；项目建成后，通过合作经营增加集体收入，提供就业岗位。 | 红石塄乡 人民政府 农业农村局 | 王志伟 杜志栋 |  |
|  | 红石塄乡唐河大峡谷文旅产业配套项目：配套建设钓鱼营地、村庄旅游基础设施、峡谷驿站、步道、绿化等。 | 红石塄乡 | 1000 | 中央 | 2023年4月至2023年11月 | 无 | 提供劳动岗位，优先雇佣脱贫户、监测户。旅游业发展带动销售农产品，发展农家乐等。 | 红石塄乡 人民政府 文旅局 | 王志伟白 璐 |  |
| 基础设施建设 — 13 — | 灵丘县柳科乡彭庄新村搬迁安置区以工代赈配套公益性基础设施建设项目：新建护地护路坝1095米；新建护坡80米；拆除挡墙60米并新建挡墙140米、围栏140米；新建道路530平方米、护栏80米；新建排水沟145米；场地铺装4140平方米。 | 柳科乡彭庄新村 | 285 | 中央 | 2023年3月至2023年12月 | 无 | 工程建成后，保护耕地面积300亩，保护道路1公里，保护885人居住安全。 | 柳科乡 人民政府 | 刘春旺 |  |
|  | 灵丘县2023年度赵北河东峪上游段小流域治理工程：在赵北河东峪实施坡改梯工程271公顷、营造水保林184公顷、封禁治理3545公顷。 | 赵北河东峪 | 1190 | 中央 | 2023年4月至2024年5月 | 29.75万元/平方公里 | 2024年5月底完成小流域综合治理面积40平方公里。 | 水务局 | 白 云 |  |
|  | 北跃灌区续建配套与节水改造工程：在北跃灌区实施续建配套与节水改造，改造渠道11.14公里。 | 北跃灌区 | 781 | 中央 | 2023年4月至2023年12月 | 无 | 改善灌溉面积1.98万亩，灌区灌溉水利用系数由0.65提高到0.67，平均每年节水量达到108万立方米。 |  |  |  |
|  | 华山及王庄水库除险加固工程：在华山及王庄二座水库实施坝基防渗处理，修建混凝土防渗墙178米，增加渗流观测设施23处，增加位移观测设施22处。 | 华山及王庄水库 | 300 | 中央 | 2023年4月至2023年12月 | 无 | 消除两座水库隐患，保障下游村民财产和耕地安全。 |  |  |  |
|  | 山洪灾害防治项目：对县级11处自动监测站点更新与改造，完善县级监测预警平台，对县所辖范围内山洪灾害重点防治区内村落补充预警设施设备等。 | 灵丘县 | 22.4 | 中央13.4省9 | 2023年6月底完成 | 无 | 保障灵丘县山洪灾害系统平台正常运行，确保安全度汛。 |  |  |  |
| — 14 — 基础设施建设 | 取水监测计量体系建设项目：安装取水在线计量设施7个，全面提升水监管基础能力，强化水资源刚性约束。 | 灵丘县 | 20 | 中央 | 2023年3月至2023年9月 | 无 | 强化水资源刚性约束，严格取用水监管，全面提升取水监管基础能力。 | 水务局 | 白 云 |  |
|  | 农村饮水安全维修养护工程2023年维修养护项目：共涉及11处工程，11个自然村，受益总人口17618人。主要建设内容：更换管路、维修检修井、更换水泵、维修机井、更换分水器及阀门等。 | 灵丘县 | 76 | 中央 | 2023年11月底完成 | 无 | 解决供水不稳定工程，确保农村饮水安全运行。 |  |  |  |
|  | 水库维修养护工程：王庄水库新建堤防150米，浆砌石260立方米，华山水库维修排水渠浆砌石326立方米，门头峪水库安装监控系统1套及安全警示牌20块。 | 华山、门头峪及王庄水库 | 22 | 省级 | 2023年4月至2023年12月 | 无 | 确保3座水库安全运行。 |  |  |  |
|  | 固城灌区三级站渠道维修750米。 | 固城灌区 | 5 | 省级 | 2023年4月至2023年12月 | 无 | 渠道畅通，满足灌区浇地用水需求。 |  |  |  |
|  | 北泉电站清理整改安全隐患项目：渠道修复、挡土墙修复浆砌石940立方米。 | 北泉电站 | 30 | 省级 | 2023年4月至2023年12月 | 无 | 清理整改安全隐患，确保水电站安全运行。 |  |  |  |
|  | 东河南镇清泥涧村基础设施建设二期续建项目：1、更换PE供水管道3400米，配套检修井等；2、拆除旧路面，沥青混凝土硬化主街道4287平米，C25 混凝土硬化巷道6116平米；3、铺设污水管道3400米，配套砌筑检查井和收水井；4、铺装人行道及绿化等。 | 清泥涧村 | 350 | 中央 | 2023年4月至2023年11月 | 无 | 采用以工代赈的形式实施，可以带动60个本地劳动力就近就业，务工增加收入人均10000元。 | 东河南镇 人民政府 | 王 茂 |  |
| 基础设施建设 — 15 — | 东河南镇古之河村易地搬迁安置点服务设施建设项目：1、新建“一站式”社区综合服务设施425平米，配套内部装修及设施；2、室外硬化场地，周边栽种绿篱25㎡、苗木30株。 | 古之河村 | 130 | 中央 | 2023年4月至2023年11月 | 无 | 采用以工代赈的形式实施，可以带动30个本地劳动力就近就业，务工增加收入人均8000元。 | 东河南镇 人民政府 | 王 茂 |  |
|  | 赵北乡龙王池村美丽乡村环境治理项目：浆砌石防护大坝五段共计360m，跨河便桥长18m×宽4m，村前道路硬化3300㎡，排水暗道50m，跨河上山软桥1座40m。 | 龙王池村 | 200 | 中央 | 2023年4月至2023年11月 | 无 | 带动村民务工就业，增加收入。 | 赵北乡 人民政府 | 许鸣超 |  |
|  | 上寨镇王寨村人畜分离项目：新建标准化牛、羊、猪圈舍及配套设备、环保设施、道路等，实现人畜分离，发展庭院经济。 | 王寨村 | 200 | 中央 | 2023年4月至2023年11月 | 无 | 加强村集体资产管理和运营，建成投产一年内，经营主体与农户通过托养托管，有发展意愿和能力的农户纳入产业发展之中，增加农户经营性收入。 | 上寨镇 人民政府 | 刘根虎 |  |
|  | 灵丘县2023年街巷照明项目：为177个村解决照明问题，安装路灯2810个。 | 各乡镇 | 300 | 中央 | 2023年4月至2023年11月 | 无 | 提供劳动岗位，优先雇佣脱贫户、监测户。 | 县乡村 振兴局 | 刘志田 |  |
|  | 红石塄乡龙渠沟社区易地移民搬迁点基础设施配套工程：实景演出夜经济照明设施等。 | 边台村 | 30 | 市级 | 2023年8月至2023年12月 | 无 | 带动本村劳动力参与工程建设，增加务工收入；项目建成后，方便村民出行，促进旅游产业的发展。 | 红石塄乡 人民政府 | 王志伟 |  |
|  | 红石塄乡下沿河村供水管网改造项目：更换村庄供水管路2850米，检修井10座，入户设备140套。 | 下沿河村 | 30 | 省级 | 2023年5月至2023年11月 | 无 | 通过项目实施，保障群众饮水安全。 |  |  |  |
|  | 白崖台乡冉庄村建设护村坝项目：新建护村坝55米 | 冉庄村 | 20 | 市级 | 2023年8月至2023年11月 | 无 | 项目建设期间，可提供就业岗位，增加务工收入。项目建成后，可保证村民生命财产安全。 | 白崖台乡 人民政府 | 刘白鹭 |  |
| — 16 — 基础设施建设 | 东河南镇清泥涧村有机农业水肥全循环二期项目：1、新建设备间340平米;2、购置及安装水肥一体化全循环设备。 | 清泥涧村 | 35 | 省级 | 2023年5月至2023年11月 | 无 | 将村庄污水和户厕粪污集中进行资源化利用发酵为生物性液体有机肥，不仅改善村民人居环境，还可以就近浇灌农田、节约农业生产成本，提高农作物产量和品质。 | 东河南镇 人民政府 | 王 茂 |  |
|  | 赵北乡红山村供水设施建设项目：新建蓄水池60方一个，10平方米机井房一座，破开并硬化路面400平方米，安装水泵1个、配电箱1个、电缆550米、水管1400米。 | 红山村 | 33 | 省级 | 2023年5月至2023年11月 | 无 | 通过项目实施，保障群众饮水安全。 | 赵北乡 人民政府 | 许鸣超 |  |
|  | 武灵镇存孝社区电动车充电棚项目：按照人口分布情况在第七网格搭建20米长充电棚5个，建筑平米400㎡。 | 存孝社区 | 10 | 市级 | 2023年8月至2023年10月 | 无 | 有效解决搬迁社区电动车飞线充电、乱停乱放问题。同时又能解决工作岗位5个，带动5人就近就地就业增收。 | 武灵镇 人民政府 | 邢喆翀 |  |
|  | 武灵镇支角村供水设施建设项目：1、破除原巷道混凝土硬化长800m，共计800m²；2、挖填沟槽、埋设DN100塑料PE管道200m；3、挖填沟槽、埋设DN50塑料PE管道300m；4、挖填沟槽、埋设DN40塑料PE管道600m；5、挖填沟槽、埋设DN25塑料PE管道500m；6、砌筑检查井6座；7、120厚C25混凝土硬化巷道1300m，共计1300m²。 | 支角村 | 22 | 省级 | 2023年5月至2023年11月 | 无 | 通过项目实施，保障群众饮水安全。 |  |  |  |
|  | 石家田乡下北罗村修桥项目：1、对原桥面和护坝加固。2、沟南北四面护坡。3、连接村路面约300米的排水沟。 | 下北罗村 | 20 | 市级 | 2023年7月至2023年11月 | 无 | 项目建设期间，优先安排脱贫户参加务工，增加工资性收入。项目建成后，保障了村民的出行安全。 | 石家田乡 人民政府 | 王 强 |  |
| 基础设施建设 — 17 — | 石家田乡马湾村石窑组供水设施建设项目：新打机井1眼，井深300米，配套水泵1台，新建井房1间。 | 石窑自然村 | 30 | 省级 | 2023年5月至2023年11月 | 无 | 通过项目实施，保障群众饮水安全。 | 石家田乡 人民政府 | 王 强 |  |
|  | 独峪乡三楼村安置点新建“一站式”社区综合服务站及维修污水处理设备项目：1、新建300平方米的“一站式”社区综合服务站及附属设施，室内外装修、购置办公设备等；2、安置点污水处理设备维修；3、安置点小区环境整治。 | 三楼安置点 | 100 | 市级 | 2023年7月至2023年11月 | 无 | 便利安置点群众办事，改善小区生活环境，做到让群众“搬得出、生活好”。 | 独峪乡 人民政府 | 王瑜珑 |  |
|  | 独峪乡张家湾安置点及食用菌基地管道改造工程项目：埋设污水管道110米、埋设150PE自来水管250米、更换小区供暖管500米、小区南侧回填沟壑12000立方米、埋设150PE自来水管250米、埋设90PE自来水管80米、更换两台45kw水泵。 | 张家湾村 | 100 | 省级 | 2023年5月至2023年11月 | 无 | 一是保障搬迁群众的用水、取暖安全，增强群众的幸福感；二是保障了大棚的冬季和春季的有效生产，进一步壮大村集体经济。 |  |  |  |
|  | 独峪乡西漕沟村人畜分离一期项目：1、室外土方工程：挖填土方建设养殖平台总计9760立方；左右两侧砌筑毛石挡水挡土墙总计270米挡墙上设金属网栏；进场铺设混凝土道路一条全长200米，宽3.5米，厚13cm。砖砌圆形井2座。2、室外安装工程：安装DN65给水钢管,全长1400米及配套设备用于厂区水利供应，埋设120mm2单芯电缆用于厂区电力供应。 | 西漕沟村 | 80 | 中央 | 2023年7月至2023年11月 | 无 | 可提供5个就业岗位，同时可直接带动10余牛养殖户及相当数量的青贮玉米种植户增收致富 |  |  |  |
| — 18 — 基础设施建设 | 落水河乡招柏村自来水改造修复项目：破开水泥路面1280m，土方开挖1497.6m³，土方回填1497.6m³，铺设PE63水管1280m，检修井1座。 | 招柏村 | 8 | 省级 | 2023年5月至2023年11月 | 无 | 通过项目实施，保障群众饮水安全。 | 落水河乡 人民政府 | 宋雁梅 |  |
|  | 落水河乡乐陶山村道路改造项目：主街沥青铺油和进村道路沥青铺油面积12000平米。 | 乐陶山村 | 180 | 中央 | 2023年7月至2023年11月 | 无 | 有效实现乡村道路全硬化、亮化，村民行走便利，有效提升村民出行效率。整村干净整洁，乡村美化宜居，乡村振兴迈出坚实步伐，形成示范效应，提升村民幸福感，获得感。 |  |  |  |
| 生态建设 | 环京津冀生态安全屏障建设 | 全县11个乡镇 | 1280 | 省级 | 2023年4月至2024年10月 | 造林900元/亩；封山育林100元/亩 | 完成人工造林1.2万亩、封山育林2万亩。 | 林业局 | 王永绘 |  |
|  | 古树名木保护 | 独峪乡三楼村、上寨镇刘庄村和托 | 2 | 省级 | 2023年4月至2023年10月 | 5000元/株 | 保护古树4株。 |  |  |  |
|  | 森林乡村建设奖补 | 落水河乡新庄村 | 30 | 省级 | 2023年4月至2023年10月 | 30万元/村 | 对新庄村按照项目方案进绿化。 |  |  |  |
|  | 陆生野生动物疫源疫病监测 | 全县11个乡镇 | 3 | 省级 | 2023年1月至2023年12月 | 无 | 完成对县域内陆生野生动物疫源疫病监测，日常野外巡护、应急处理、监测信息上报等工作。 |  |  |  |
|  | 永久性公益林补助 | 全县11个乡镇 | 701.44 | 省级 | 2023年4月至2024年10月 | 16元/亩 | 完成全县43.84万亩省级公益林的管护。 |  |  |  |
|  | 林业有害生物防治项目 | 全县11个乡镇 | 10 | 省级 | 2023年1月至2023年12月 | 无 | 对县域内松材线虫病、美国白蛾进行防控。 |  |  |  |
| 生态建设 — 19 — | 森林植被恢复 | 落水河、下关等乡 | 181.3 | 省级 | 2023年4月至2023年12月 | 造林900元/亩 抚育200元/亩 | 购置防火装备29.3万元、森林抚育1000亩，投资20万元；人工造林1467亩，投资132万元。 | 林业局 | 王永绘 |  |
|  | 森林抚育 | 红石塄乡车河村 | 20 | 省级 | 2023年4月至2023年12月 | 200元/亩 | 完成森林抚育0.1万亩。 |  |  |  |
|  | 草原生态修复治理补助 | 车河村、东岗村、银厂村、边台（沟掌村） | 393 | 中央 | 2023年 4月至2023 年12月 | 修复500元/亩 改良90元/亩 | 草地修复0.3万亩，草地改良2.7万亩。 |  |  |  |
|  | 环京津冀生态安全屏障建设 | 灵丘县 | 370 | 省级 | 2023年5月至2023年10月 | 造林900元/亩；封山育林100元/亩 | 完成造林0.3万亩；完成封山育林1万亩。 | 林场 | 王振西 |  |
|  | 永久性公益林补助 | 灵丘县 | 26.6 | 省级 | 2023年1月至2023年12月 | 10元/亩 | 完成2.66万亩永久性公益林管护。 |  |  |  |
|  | 林木种苗补助 | 灵丘县 | 30 | 省级 | 2023年5月至2023年10月 | 0.22万元/万株 | 完成育苗油松100万株；连翘10万株；榆树25万株。 |  |  |  |
|  | 林业有害生物防治 | 灵丘县 | 15 | 省级 | 2023年5月至2023年6月 | 2元/亩 | 完成0.75万亩油松毛虫防治。 |  |  |  |
|  | 森林抚育 | 灵丘县 | 120 | 省级 | 2023年5月至2023年7月 | 200元/亩 | 完成6000亩森林抚育。 |  |  |  |
|  | 国有林修复补助 | 灵丘县 | 115 | 中央 | 2023年1月至2023年12月 | 10元/亩 | 完成11.5万亩国有林管护修复。 |  |  |  |
| — 20 — 生态建设 | 灵丘黑鹳自然保护区黑鹳种群保护 | 灵丘县 | 40 | 中央 | 2023年3月至2023年12月 | 无 | 通过采取有效措施，进一步查明黑鹳在灵丘黑鹳省级自然保护区内的分布和数量，觅食范围，以及人为干扰威胁等信息，为有效采取保护措施和恢复种群及其栖息地提供可靠的科学依据，为推进黑鹳保护和科学监测作出积极贡献。 | 灵丘黑鹳自然保护区服务中心 | 解高峰 |  |
| 教育培训 | 高素质农民培训项目：培训专业生产型和技能服务型高素质农民180人 | 灵丘县 | 18 | 省级 | 2023年3月至2023年12月 | 1000元/人 | 提高农民农业生产专项技能，提高农民职业素养和职业技能，带动农户高效发展农业产业。 | 灵丘县现代农业发展中心 | 刘文光 |  |
|  | 高素质农民技能提升培训：培养高素质农民800人，其中经营管理型农民400人，生产技能型农民400人。 | 灵丘县 | 58.59 | 市级 | 2023年7月至2023年12月 | 1000元/人 |  |  |  |  |
|  | 雨露计划项目。 | 灵丘县 | 279 | 中央 | 2023年4月至2023年11月 | 3000元/人/年 | 用于全县脱贫户、监测户中，接受中职（含普通中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育（含普通大专、高职院校、技师学院等）的在校生（包含在校期间顶岗学习），资助标准执行省统一规定。 | 乡村振兴局 | 刘志田 |  |
| 就业补贴 | 外出务工交通补贴项目。 | 灵丘县 | 100 | 中央 | 2023年4月至2023年11月 | 无 | 对符合条件的脱贫户、监测户县外务工给予交通补助。 |  |  |  |
| 金融扶持 | 小额信贷贴息项目。 | 灵丘县 | 245 | 中央 | 2023年4月至2023年11月 | 无 | 用于金融扶贫小额到户贷款及产业扶贫企业贷款贴息。 |  |  |  |
|  | 合 计 |  | 19090.83 |  |  |  |  |  |  |  |